## Referat af møde om SOSI-GW hos Trifork d. 26. november 2007 kl 13:30-14:30
Til stede:
Thomas Sonne Olesen, Lakeside
Jeppe Sommer, Trifork
Morten Grouleff, Trifork

Opfølgning på referat fra sidste møde
Der er lavet en hel del administrationsinterface og distribueret logning i dette sprint.
- Jeppe og Morten kan nu rette på sosi.dk siderne.
- To leverandører er nu begyndt at benytte sosigw+afkoblingskomponenten til udviklingsformål: VM-Data bruger bowser-signerings versionen, mens Acure bruger sign-selv-digest.
“Gyldigheds-check på idkort” tilføjelse til proxy-kaldet er implementeret; den korte “programmeringsguide” bør opdateres med beskrivelse af hvordan det bruges.
Der er mulighed I administrationskonsollen for at slette id-kort, som kan benyttes under klinisk test til at afprøve håndtering af login/manglende id-kort.
nameID skal have lov at være hvad som helst, bare det er unikt. sosigw skal rettes til at acceptere hvad som helst, dog af rimelig størrelse.
Igangværende aktiviteter
Punkter til afklaring
- Afkoblingskompomenten overvejer at lave load-balancering ved kald til sosigw i form af f.eks. DNS-round-robin.
- Der skal fortsat skaffes en “ejer”, der kan skaffe et certifikat, så appletten kan signeres af en myndighed, der kan stå inde for den overfor brugerne. Thomas sørger for dette. Bemærk at der skal bruges et særligt certifikat vil formålet, så f.eks. kan et almindeligt “webserver domæne-certifikat” ikke bruges.
- Undersøg om der kan logges mere ved fra STS, og, i udvikling, fortælle slutbrugeren noget mere.
- Thomas vil undersøge hvordan det er planen at teste afkoblingskomponenten med henblik på at finde overlap hvor der kan sikres bedre kvalitet for mindre indsats ved at teste sosigw og afkoblingskomponenten samlet.
Projektstyring
- Vi bliver ikke helt færdige til 1/12. Vi har fokus på det, der hjælper i de kommende kliniske tests.
- Næste møde er mandag d. 17/12 kl 13:30-14:30 hos Trifork.
Evt.